Nhiệm vụ 1. Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue, vì vấn đề của Sprint đã rõ và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định hành động cần bắt đầu, dừng và tiếp tục trong 45 phút.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột, lý do |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Giữ cách review chéo vì giúp phát hiện lỗi sớm. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: “Lỗi được phát hiện muộn khiến nhóm phải sửa gấp.” Xếp Stop, vì cần tránh phát hiện lỗi quá muộn. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner xem xét, làm rõ nhu cầu và ưu tiên Product Backlog vì đây là vấn đề về yêu cầu sản phẩm. |
| T5 | DoD chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD nếu nhóm thống nhất đây là tiêu chuẩn cần thiết. |

Nhiệm vụ 2. Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done.

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight (vì sao xảy ra) | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử thường xuyên trong Sprint nên lỗi được phát hiện quá muộn, không đủ thời gian sửa và kiểm tra lại. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi chức năng sẵn sàng; kiểm tra tiến độ hằng ngày và không để kiểm thử dồn cuối Sprint. | Developers, Scrum Master Duy theo dõi | Cuối Sprint tiếp theo | Bảng công việc Trello và kết quả kiểm thử thể hiện thời điểm bắt đầu kiểm thử, lỗi phát hiện và trạng thái Done. |

Nhiệm vụ 3. Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a) Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3: Mở đầu, thống nhất cách trao đổi an toàn và xem lại hành động cũ.

- H2: Thu thập ý kiến và dựng lại các sự việc của Sprint.

- H5: Gom nhóm ý kiến và tìm nguyên nhân.

- H1: Chọn hành động cải tiến và thống nhất thời điểm kiểm tra.

- H6: Tổng kết, cảm ơn và hẹn đánh giá lại.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao nhóm làm theo, vì Retrospective cần để cả nhóm cùng phân tích và thống nhất hành động cải tiến.

b) Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách làm việc tốt hơn, không phải để chỉ trích bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc cũng như cách cải thiện quy trình. Cuối buổi, nhóm sẽ thống nhất một hành động cụ thể để thử trong Sprint tiếp theo.”